| Membres du projet | Matricules |
| --- | --- |
| NGOK FILS ARNOLD | 24G01121 |
| LEONEL MAXIME NGUENE | 22G00210 |
| NGOMBOUL NGAMA ARCHIMEDE | 22G00312 |
| NZIE NZOUANGO MARC VICTOR | 22G00348 |
| ZAMBOU TIOGO MACK TREFORT | 24G001138 |

REPUBLIC OF CAMEROON 
peace- work- fatherland
 THE UNIVERSITY OF DOUALA
NATIONAL ADVANCED SCHOOL ENGINEERING OF DOUALA

Sous la supervision

Dr IHONOCK

PROJET DE CREATION DE PLATEFORME

Ingénierie et conception logicielle

DÉPARTEMENT DE GÉNIE INFORMATIQUE

GENIE LOGICIEL

4ème Année– Année Académique 2025/2026

RAPPORT DU PROJET AGRIDATA

AGRIDATA : plateforme forme d’analyse et de gestion de données agricole

Sous-titre ou description courte

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN 
paix- travail- patrie UNIVERSITÉ DE DOUALA ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE DE DOUALA

Equipes de réalisations du projet

## TABLE DES MATIÈRES

### PARTIE I : PRÉSENTATION DU PROJET

- Page de garde

- Membres de l'équipe

- Résumé exécutif

- Table des matières

### PARTIE II : CADRE DU PROJET

- Contexte et enjeux

- Objectifs et portée

- Solution proposée

- Cas d'usage concrets

### PARTIE III : CONCEPTION FONCTIONNELLE

- Description détaillée des modules

- Diagrammes d'activités

- Scénarios d'utilisation

### PARTIE IV : ARCHITECTURE TECHNIQUE

- Architecture 3-tiers

- Stack technologique

- Modèle de données

- Sécurité et conformité

### PARTIE V : INTERFACE UTILISATEUR

- Principes de design

- Wireframes et maquettes

- Parcours utilisateur

- Accessibilité

### PARTIE VI : PLAN DE DÉVELOPPEMENT

- Méthodologie

- Planning et jalons

- Gestion des risques

- Critères de succès

### PARTIE VII : ASPECTS ÉTHIQUES

- Inclusion numérique

- Protection des données

- Impact environnemental

- Pérennité du projet

### PARTIE VIII : VALIDATION

- Protocole de test

- Procédure de validation

- Conditions de livraison

### ANNEXES

A. Glossaire technique
B. Références
C. Contacts
D. Maquettes complètes
E. Documentation technique

## PARTIE I : PRÉSENTATION DU PROJET

### 1. MEMBRES DU PROJET

| Rôle | Nom & Prénom | Matricule | Tâches principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet | NGOK FILS ARNOLD | 24G01121 | Coordination, planning, suivi, reporting |
| Architecte solution | [À compléter] | [À compléter] | Conception technique, modélisation |
| Développeur Full-Stack | [À compléter] | [À compléter] | Implémentation frontend/backend |
| Expert Données & IA | [À compléter] | [À compléter] | Modèles d'analyse, traitement données |
| Designer UX/UI | [À compléter] | [À compléter] | Expérience utilisateur, interfaces |
| Responsable Qualité | [À compléter] | [À compléter] | Tests, validation, documentation |

### 2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

AGRI-DATA est une plateforme web innovante conçue pour répondre au défi crucial de la digitalisation du secteur agricole camerounais. Développée par les étudiants de l'École Polytechnique de Douala, cette solution vise à transformer la manière dont les acteurs agricoles collectent, analysent et exploitent leurs données pour améliorer la productivité, optimiser les ressources et anticiper les défis.

Notre vision : Créer un écosystème numérique agricole intégré, accessible et adapté aux réalités camerounaises, permettant aux agriculteurs, coopératives et décideurs de prendre des décisions basées sur des données fiables en temps réel.

Valeur unique : Combinaison d'une interface intuitive adaptée aux utilisateurs peu familiarisés avec le numérique, avec des capacités d'analyse avancées pour les experts, le tout dans un outil unique et cohérent.

Impact attendu :

- Augmentation de 15-25% de la productivité agricole

- Réduction de 40% du temps d'analyse des données

- Support à plus de 50 cultures camerounaises

- Adaptation automatique aux 5 zones agro-écologiques du pays

## PARTIE II : CADRE DU PROJET

### 1. CONTEXTE ET ENJEUX

#### 1.1 Situation actuelle du secteur agricole camerounais

Le Cameroun, qualifié de "grenier de l'Afrique centrale", possède un potentiel agricole immense :

- 7,2 millions d'hectares de terres arables

- 5 zones agro-écologiques distinctes

- Plus de 200 types de cultures

- 60% de la population active travaillant dans l'agriculture

Pourtant, le secteur reste largement analogique avec des conséquences directes sur la productivité et la résilience face aux changements climatiques.

#### 1.2 Problématiques identifiées

Notre analyse a révélé 5 problèmes majeurs :

- Fragmentation des données : Informations éparpillées entre cahiers papier et fichiers Excel

- Décisions à l'aveugle : Choix cruciaux sans données historiques fiables

- Inefficacité opérationnelle : Jusqu'à 30% du temps consacré aux tâches administratives

- Déconnexion météo-cultures : Peu d'outils pour corréler données climatiques et pratiques culturales

- Barrière technologique : Solutions existantes trop complexes ou inadaptées

#### 1.3 Opportunités de digitalisation

La digitalisation représente une opportunité historique pour :

- Augmenter la productivité de 15-25%

- Réduire les pertes post-récolte

- Optimiser l'utilisation des intrants et ressources en eau

- Créer une mémoire numérique collective des savoirs agricoles

- Faciliter l'accès au financement

### 2. OBJECTIFS ET PORTÉE

#### 2.1 Objectif principal

Développer et déployer AGRIDATA, une plateforme web intuitive permettant aux acteurs du secteur agricole camerounais de centraliser, analyser et valoriser leurs données opérationnelles pour une agriculture plus productive, durable et résiliente.

#### 2.2 Objectifs spécifiques

| Objectif | Description | Indicateur de succès |
| --- | --- | --- |
| OS1 | Créer une base de données unifiée | 100% des données disponibles en temps réel |
| OS2 | Fournir des outils d'analyse visuelle | Réduction de 40% du temps d'analyse |
| OS3 | Adapter automatiquement aux zones | Précision >90% des conseils adaptés |
| OS4 | Faciliter la collaboration | Support de 3 niveaux d'utilisateurs |
| OS5 | Générer des rapports conformes | 5 modèles de rapports standards |
| OS6 | Assurer l'accessibilité | Interface utilisable après <30 min de formation |

#### 2.3 Périmètre fonctionnel

Inclus dans cette version :

- Interface web responsive (mobile, tablette, desktop)

- 7 modules fonctionnels interconnectés

- Système d'authentification sécurisé (3 rôles)

- Base de données centralisée avec sauvegarde automatique

- Tableaux de bord personnalisables

- Générateur de rapports avec export PDF/Excel

- API RESTful pour intégrations futures

- Documentation complète en français

### 3. SOLUTION PROPOSÉE

#### 3.1 Présentation générale

AGRIDATA se présente comme un compagnon numérique pour l'agriculteur camerounais moderne. Pensé comme un outil quotidien, il accompagne toutes les étapes du cycle agricole, depuis la préparation des sols jusqu'à la commercialisation.

#### 3.2 Philosophie de conception

3 principes fondamentaux :

- Simplicité d'usage : Interface épurée, langage clair

- Adaptation contextuelle : Reconnaissance automatique des zones

- Progrès incrémental : L'utilisateur commence avec peu de données

#### 3.3 Personas cibles

- Maman Félicité : 45 ans, cultivatrice de maïs, alphabétisée mais peu à l'aise avec l'informatique

- M. Ndongo : 35 ans, agronome conseil, besoin d'outils professionnels

- Coopérative Espoir : Structure collective de 25 membres

#### 3.4 Architecture modulaire

### 4. CAS D'USAGE CONCRETS

#### 4.1 Coopérative agricole des femmes de l'Ouest

Contexte : 25 femmes produisant maïs, haricots et légumes
Utilisation : Coordination, traçabilité, rapports automatiques
Résultat attendu : Augmentation de 30% des ventes

#### 4.2 Agronome conseil dans l'Adamaoua

Contexte : Conseiller couvrant 15 villages, 200 agriculteurs
Utilisation : Consultation à distance, planification des visites
Résultat attendu : Augmentation de 50% du nombre d'agriculteurs suivis

#### 4.3 Entrepreneur agricole à Douala

Contexte : Jeune diplômé créant une ferme maraîchère
Utilisation : Business plan, gestion des coûts, documentation bancaire
Résultat attendu : Réduction de 6 à 3 mois pour l'obtention d'un prêt

#### 4.4 Ministère de l'Agriculture

Contexte : Besoin de données fiables pour les politiques
Utilisation : Vue consolidée anonymisée, détection précoce des crises
Résultat attendu : Décision politique basée sur des données terrain

## PARTIE III : CONCEPTION FONCTIONNELLE

### 1. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MODULES

#### 1.1 Module 1 : Tableau de Bord Intelligent

Objectif : Offrir une vision synthétique personnalisée
Fonctionnalités :

- Widgets déplaçables

- Indicateurs KPIs en temps réel

- Graphiques interactifs

- Système d'alerte visuel

#### 1.2 Module 2 : Gestion des Acteurs

Objectif : Administrer utilisateurs et permissions
Fonctionnalités :

- 3 rôles (Agriculteur, Conseiller, Admin)

- Création simplifiée de compte

- Permissions granulaires

- Gestion des équipes

#### 1.3 Module 3 : Suivi des Parcelles

Objectif : Digitaliser le cadastre agricole
Fonctionnalités :

- Fiche parcelle complète

- Géolocalisation simplifiée

- Suivi de la fertilité

- Visualisation cartographique

#### 1.4 Module 4 : Gestion des Cultures

Objectif : Suivre le cycle complet
Fonctionnalités :

- Catalogue de 50 cultures camerounaises

- Association culture-parcelle

- Suivi phénologique

- Calendrier cultural intelligent

#### 1.5 Module 5 : Planning des Activités

Objectif : Planifier et documenter les opérations
Fonctionnalités :

- Bibliothèque d'activités standardisées

- Planning visuel

- Suivi d'exécution

- Système de rappels

#### 1.6 Module 6 : Surveillance Météorologique

Objectif : Intégrer données climatiques
Fonctionnalités :

- Saisie manuelle simplifiée

- Historique et tendances

- Corrélation météo-cultures

- Alertes personnalisées

#### 1.7 Module 7 : Génération de Rapports

Objectif : Produire documents formels
Fonctionnalités :

- 5 modèles de rapports

- Export PDF/Excel

- Personnalisation

- Historique des rapports

#### 1.8 Module 8 : Adaptation aux Zones Agro-écologiques

Objectif : Adapter aux spécificités régionales
Zones couvertes :

- Zone Soudano-sahélienne (Extrême-Nord)

- Zone Soudanienne (Nord, Adamaoua)

- Zone des Hautes Terres de l'Ouest

- Zone Forestière Humide (Sud, Littoral, Est)

- Zone de Transition

2. DIAGRAMMES D'ACTIVITÉS

## PARTIE IV : ARCHITECTURE TECHNIQUE

### 1. ARCHITECTURE 3-TIERS

### 2. STACK TECHNOLOGIQUE

| Composant | Technologie | Version | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React.js | 18.x | Écosystème riche, composants réutilisables |
| Styling | Tailwind CSS | 3.x | Utility-first, responsive design |
| Backend | Node.js | 20.x LTS | JavaScript full-stack, performances |
| Framework API | Express.js | 4.x | Minimaliste, middleware riche |
| Base de données | PostgreSQL | 15.x | Relationnel robuste, open-source |
| ORM | Prisma | 5.x | Type-safe, migrations automatiques |
| Cache | Redis | 7.x | Performances, sessions |
| Hébergement | Vercel + Railway | - | Gratuit pour étudiants |

### 3. SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

#### 3.1 Mesures de sécurité

- Authentification forte : JWT avec expiration 24h

- Autorisation granulaire : RBAC (Role-Based Access Control)

- Protection des données : Chiffrement AES-256

- Sécurité applicative : Protection contre injections SQL/XSS

- Conformité RGPD : Consentement explicite, droit à l'oubli

#### 3.2 Backup et résilience

- Sauvegarde automatique quotidienne

- Réplication sur 2 zones géographiques

- Plan de reprise d'activité documenté

- Monitoring 24/7

## PARTIE V : INTERFACE UTILISATEUR

### 1. PRINCIPES DE DESIGN

Philosophie UX : "Si Maman Félicité peut l'utiliser, tout le monde peut l'utiliser"

7 principes directeurs :

- Simplicité radicale (3 clics max pour actions principales)

- Progrès visible (feedback immédiat)

- Erreurs amicales (messages guidants)

- Consistance (mêmes patterns partout)

- Accessibilité (WCAG 2.1 AA)

- Performance perçue (animations fluides)

- Joie d'usage (micro-interactions satisfaisantes)

### 2. DESIGN SYSTEM

- Palette couleur : Vert (agriculture), orange (énergie), bleu (eau/ciel)

- Typographie : Inter (open-source, excellente lisibilité)

- Espacement : Scale 4px pour consistance visuelle

- Iconographie : Lucide React (cohérent, moderne)

- Composants : Bibliothèque réutilisable avec Storybook

### 3. WIREFRAMES CLÉS

#### 3.2 Écrans principaux

- Page d'accueil : Présentation, connexion, inscription

- Tableau de bord : Vue d'ensemble avec widgets

- Gestion parcelles : Liste et formulaire d'ajout

- Suivi cultures : Fiche détaillée avec photos

- Planning activités : Calendrier interactif

- Saisie météo : Formulaire simplifié avec historique

- Génération rapports : Sélection modèle et personnalisation

### 4. PARCOURS UTILISATEUR

#### 4.1 Maman Félicité (Jour 1)

text

1. Accueil → 2. Création compte → 3. Tutoriel → 4. Ajout parcelle → 5. Badge

#### 4.2 Utilisation régulière

- Quotidien : Consultation météo + observations

- Hebdomadaire : Planning activités

- Mensuel : Rapport d'activité

### 5. ACCESSIBILITÉ

Normes respectées : WCAG 2.1 niveau AA

Adaptations spécifiques :

- Contraste minimum 4.5:1 pour le texte

- Navigation clavier complète

- Labels ARIA pour lecteurs d'écran

- Taille du texte agrandissable jusqu'à 200%

- Zones cliquables suffisamment grandes

## PARTIE VI : PLAN DE DÉVELOPPEMENT

### 1. MÉTHODOLOGIE

Approche hybride Agile/Waterfall :

- Planification initiale : Waterfall pour vision globale

- Exécution : Agile avec sprints de 2 semaines

- Revues : Démonstration chaque fin de sprint

- Rétrospectives : Amélioration continue

Outils de collaboration :

- Gestion de projet : GitHub Projects

- Communication : Discord

- Documentation : GitHub Wiki + Notion

- Code : GitHub avec CI/CD

### 2. PLANNING DÉTAILLÉ

### 3. JALONS CLÉS

| Jalon | Délivrable | Critère de validation |
| --- | --- | --- |
| J2 | Architecture technique | Schémas validés, POC fonctionnel |
| J3 | Backend complet | API 100% fonctionnelle |
| J4 | Frontend complet | Tous modules implémentés |
| J5 | Intégration terminée | Tests E2E passants |
| J6 | Tests utilisateurs | Feedback positif |
| J7 | Documentation | Guides complets |
| J8 | Livraison finale | Application en production |

### 4. GESTION DES RISQUES

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Dépassement délais | Moyenne | Élevé | Buffer de 15%, sprints courts |
| Problèmes techniques | Moyenne | Élevé | POC tôt, expertise externe |
| Changement exigences | Faible | Moyen | Processus formel de changement |
| Disponibilité équipe | Élevée | Moyen | Polyvalence, documentation partagée |
| Performance inadéquate | Faible | Élevé | Tests charge précoces |
| Sécurité compromise | Faible | Critique | Audit sécurité, bonnes pratiques |
| Adoption utilisateurs | Moyenne | Élevé | Tests utilisateurs itératifs |

### 5. CRITÈRES DE SUCCÈS

#### 5.1 Succès technique

- Application déployée en production

- 7 modules fonctionnels selon spécifications

- Performance : temps réponse < 2s pour 95% des requêtes

- Code qualité : couverture tests > 80%

- Sécurité conforme aux standards

#### 5.2 Succès projet

- Livraison dans les délais (16 Decembre 2025)

- Respect du budget (zéro dépense monétaire)

- Satisfaction de l'encadrant académique

- Acquisition de compétences par l'équipe

#### 5.3 Succès utilisateur

- Utilisation basique en < 30 minutes

- Feedback positif (SUS score > 75)

- Résolution des problèmes réels des utilisateurs

- Potentiel d'adoption réelle démontré

## PARTIE VII : ASPECTS ÉTHIQUES

### 1. INCLUSION NUMÉRIQUE

Notre engagement : Ne laisser personne de côté dans la transition numérique agricole

Stratégies d'inclusion :

- Interface adaptative : Mode simple/expert

- Support multicanaux : Aide en ligne, téléphone, présentiel

- Formation progressive : Tutoriels étape par étape

- Co-conception : Implication d'utilisateurs variés

- Accessibilité : Respect normes WCAG 2.1

Publics prioritaires :

- Agriculteurs âgés peu familiarisés avec le numérique

- Femmes en milieu rural avec accès limité à la technologie

- Jeunes diplômés cherchant à s'installer en agriculture

- Personnes en situation de handicap

### 2. PROTECTION DES DONNÉES

Principes fondamentaux :

- Minimisation : Collecte uniquement des données nécessaires

- Transparence : Information claire sur l'usage

- Consentement : Accord explicite pour chaque usage

- Sécurité : Protection technique robuste

- Contrôle : Utilisateur maître de ses données

Mesures concrètes :

- Anonymisation optionnelle pour recherche

- Export des données personnelles à tout moment

- Droit à l'oubli effectif

- Portabilité des données

- Registre des traitements accessible

### 3. IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Contributions positives :

- Réduction des intrants grâce à l'optimisation

- Économie d'eau par irrigation adaptée

- Limitation des traitements phytosanitaires

- Transport optimisé des récoltes

- Réduction du papier par dématérialisation

Compensation numérique :

- Infrastructure verte (hébergeurs énergies renouvelables)

- Code efficient (minimisation empreinte serveur)

- Cache intelligent (réduction requêtes)

- Mode économie pour connexions limitées

### 4. PÉRENNITÉ DU PROJET

Stratégie de pérennisation :

- Open source : Code publié sous licence MIT

- Communauté : Implication des utilisateurs dans l'évolution

- Documentation : Transfert de connaissances complet

- Partnerships : Collaboration avec acteurs du secteur

- Modèle économique : Options pour financement futur

Scénarios post-projet :

- Reprise par une association/coopérative

- Projet de recherche continu à l'université

- Startup sociale portée par les diplômés

- Don à une organisation agricole nationale

## PARTIE VIII : VALIDATION

### 1. PROTOCOLE DE TEST

#### 1.1 Phase 1 - Tests unitaires

- Framework : Jest + React Testing Library

- Couverture : > 80% du code critique

- Automatisation : Exécution à chaque commit

- Critère : Tous les tests verts avant merge

#### 1.2 Phase 2 - Tests d'intégration

- Outils : Postman, Cypress

- Scénarios : Flux complets utilisateur

- Environnement : Staging avec données de test

- Critère : 95% des scénarios passants

#### 1.3 Phase 3 - Tests utilisateurs

- Participants : 10 utilisateurs variés

- Durée : 2 semaines d'usage réel

- Méthode : Observations + questionnaires

- Critère : SUS score > 70, tâches réussies > 85%

#### 1.4 Phase 4 - Tests de performance

- Outils : k6, Lighthouse

- Métriques : Temps réponse, utilisateurs simultanés

- Scénarios : Charge maximale prévue

- Critère : Respect des seuils définis

#### 1.5 Phase 5 - Tests de sécurité

- Méthode : Audit manuel + outils automatisés

- Focus : OWASP Top 10, RGPD

- Rapport : Vulnérabilités classées par criticité

- Critère : Aucune vulnérabilité critique ou haute

### 2. PROCÉDURE DE VALIDATION

#### 2.1 Étape 1 - Revue technique interne

- Date : 25 mai 2026

- Participants : Équipe projet complète

- Objectif : Vérification complète avant présentation

- Délivrable : Liste des points à corriger

#### 2.2 Étape 2 - Démonstration à l'encadrant

- Date : 28 mai 2026

- Format : Présentation + démo live

- Durée : 60 minutes

- Critère : Approbation pour présentation finale

#### 2.3 Étape 3 - Présentation devant jury

- Date : 30 mai 2026

- Public : Jury académique, invités secteur agricole

- Format : 30 min présentation + 15 min démo + 15 min Q&A

- Support : Slides, démonstration live, déploiement production

#### 2.4 Étape 4 - Livraison formelle

- Date : 31 mai 2026

- Actions : Transfert code, documentation, accès

- Accusé réception : Signature par l'encadrant

- Archive : Version figée du projet

### 3. CONDITIONS DE LIVRAISON

#### 3.1 Package de livraison complet

- Accès applicatif :

  - URL de l'application en production

  - Comptes de test (admin, conseiller, agriculteur)

  - Accès interface d'administration

- Code source :

  - Repository GitHub

  - Documentation d'installation locale

  - Scripts de déploiement automatisés

- Documentation :

  - Guide utilisateur (PDF + web)

  - Documentation technique développeur

  - Manuel d'administration système

  - Rapport de projet académique

- Données :

  - Base de données de démonstration

  - Jeux de données tests réutilisables

  - Scripts de migration/import

- Support initial :

  - Période : 1 mois post-livraison

  - Canal : Email dédié, réponse sous 48h

  - Scope : Corrections bugs critiques, assistance installation

#### 3.2 Acceptation formelle

- Signature du présent cahier des charges

- Procès-verbal de réception

- Évaluation académique formelle

- Certificat de réalisation pour l'équipe

#### 3.3 Post-livraison

- Archive du projet sur serveurs université

- Possibilité de poursuite en projet de recherche

- Option de présentation à événements professionnels

- Publication potentielle dans revues académiques

## ANNEXES

### A. GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES

AGRIDATA : Nom de la plateforme de gestion des données agricoles

API (Application Programming Interface) : Interface permettant à des logiciels de communiquer entre eux

Backend : Partie serveur de l'application, gère la logique et les données